Российская Федерация

Ростовская  область

Заветинский район

муниципальное образование «Никольское сельское поселение»

Администрация Никольского сельского поселения

Постановление

№  44

13.04.2015	                                                                                             х. Никольский

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Никольского сельского поселения» за 2014 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Никольского сельского поселения от 06.09.2013 № 91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Никольского сельского поселения», распоряжением Администрации Никольского сельского поселения от 07.09.2013 года № 24 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Никольского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Никольского сельского поселения «Развитие транспортной системы Никольского сельского поселения» за 2014 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Никольского сельского поселения                                       В.В.Даниленко

Постановление вносит

специалист по вопросам

муниципального хозяйства

|  | Приложение к постановлению Администрации Никольского сельского поселения от 13.04.2015 № 44 |
| --- | --- |

Отчет о реализации муниципальной программы

Никольского сельского поселения «Развитие транспортной системы Никольского сельского поселения»  за 2014 год.

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Никольского сельского поселения» была утверждена  постановлением Администрации Никольского сельского поселения  от 11.10.2013 № 104.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- создание условий для  устойчивого функционирования транспортной системы Никольского сельского поселения;

- повышение уровня безопасности дорожного движения.

В 2014 году для обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования  Никольского сельского поселения были выполнены следующие виды работ:

- проведены в зимний период противогололедные мероприятия  в  х.Никольский  1,31 км;

- проведен ямочный ремонт  х. Никольский по ул. Юбилейная;

- установлено 6 дорожных знаков в х. Никольский;

С целью сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествия, улучшения транспортного обслуживания населения, среди населения, а так же в общеобразовательных учреждениях поселения проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения, оформлены «уголки» безопасности дорожного движения;

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным распоряжением  Администрации Никольского сельского поселения от 14.10.2013 № 39.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры Никольского сельского поселения» было предусмотрено одно мероприятие. Данное мероприятие выполнены в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме  «Повышение безопасности дорожного движения на территории Никольского сельского поселения» предусмотрено одно мероприятие.

Основное мероприятие «выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий в населенных пунктах» не выполнено. Денежные  средства  дорожного фонда зарезервированы на 2015 год.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2014 году приведены в таблице 2 настоящего настоящего отчета.

3. Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено принятие мер правого регулирования.

Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2014 году принято постановление Администрации Никольского сельского поселения от 15.10.2014 года № 90 «О нормативах финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера ассигнований бюджета сельского поселения на указанные цели».

Для реализации мероприятий в 2015 году необходимо принять нормативный правовой акт «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных внутрипоселковых дорог и правилах расчета размера ассигнований бюджета на указанные цели» до 01.12.2015 года.

Для реализации мероприятий в 2016 году необходимо принять нормативный правовой акт «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных дорог  местного значения и правилах расчета размера средств бюджета поселения на указанные цели» до 01.01.2016  года.

Информация о мерах муниципального и правового регулирования приведена в таблице 3 настоящего отчета.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году по плану составил 181,1 тыс. руб., израсходовано 38,5 тыс. руб. (21,3 %); в том числе за счет средств областного бюджета план – 93,0 тыс. руб., израсходовано – 34,8 тыс. руб.; за счет средств бюджета поселения план – 88,1 тыс. руб., израсходовано – 3,7 тыс. руб. (4,2%).

По подпрограмме  «Развитие транспортной инфраструктуры Никольского  сельского поселения» план – 96,7 тыс. руб., фактически расходовано – 38,5 тыс. руб. (39,8 %), в том числе за счет средств областного бюджета план – 93,0 тыс. руб., израсходовано – 34,8 тыс. руб.

По подпрограмме  «Повышение безопасности дорожного движения на территории Никольского сельского поселения» план составляет 84,4 тыс. руб., фактически расходы составили 0,0 тыс. руб. Средства дорожного фонда переходят в бюджет 2015 года.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджета поселения, внебюджетных источников отражены в таблице 4 к настоящему отчету.

5.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2014 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) по муниципальной программе.

Фактический показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» составил 29,0 %; плановый показатель – 33,3 %.

По подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры Никольского сельского поселения»  предусмотрено достижение два показателя.

Фактический показатель «Количество километров построенных реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения» равен 0,0 км, плановый показатель – 0,0 км. Этот показатель запланирован на 2017 год.

Фактический показатель «Количество километров капитально отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения» равен 0,0 км, плановый показатель – 0,0 км. Этот показатель запланирован на 2017 год.

По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Никольского сельского поселения» предусмотрено два показателя.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в таблице 1 к настоящему отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Никольского сельского поселения сельского поселения «Развитие транспортной системы Никольского сельского поселения»:

1. Постановлением Администрации Никольского сельского поселения от 09.01.2014 № 1 «О внесении изменений в постановление Администрации Никольского сельского поселения от 11.10.2013 № 104 «Развитие транспортной системы Никольского сельского поселения». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Никольского сельского поселения  от 25.12.2013 № 49 «О бюджете  Никольского  сельского поселения Заветинского района на 2014 год и на плановый период  2015 и 2016 годов»;

- Постановлением Администрации Никольского сельского поселения от 10.12.2014 № 117 «О внесении изменений в постановление Администрации Никольского сельского поселения от 11.10.2013 № 104 «Развитие транспортной системы Никольского сельского поселения». В соответствии с проектом решения Собрания депутатов Никольского сельского поселения Заветинского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» и в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования на 2014-2016 годы.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась на условиях софинансирования из областного бюджета и бюджета поселения. Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Никольского сельского поселения приведена в таблице  5 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определялась по формуле:

где:

E - эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

В связи с тем, что плановые и фактические значения 4 показателя равны нулю, их значение, характеризующее выполнение цели (задачи), достигнутые в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) примем за 1.

Е = (0,87 + 1+ 1 + 1+1) / 5 х 100 = 97,4 %

Так как значение показателя Е = 97,4 %, то эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать высокий.

Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определялся по формуле:

Фф

Уэф = -----  х  100 %,

Фп

где:

Уэф - уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

Уэф = 38,5 / 181,1 х 100 % = 21,3 %

Так как значение показателя Уэф = 21,3 %, то уровень исполнения финансирования представляется, как неудовлетворительный.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать удовлетворительной.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Никольского сельского поселения: выполняются работы по содержанию и ремонту дорог, которые напрямую зависят от объема финансирования.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Никольского сельского поселения от 10.12.2014 № 50 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Никольского сельского поселения «Развитие транспортной системы Никольского сельского поселения»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Никольского сельского поселения» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | - | 33,3 | 29,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Никольского сельского поселения» |
| 1.1. | Количество километров построенных реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | - | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | - | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Никольского сельского поселения |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | 0 | 0 | - |
| 2.2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных проишествий (количество погибших на 100 пострадавших) | у.е. | - | 0 | 0 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы Никольского сельского поселения» за 2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Никольского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие « Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Галдина Н.В. | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | были выполнены следующие виды работ: ямочный ремонт дорог, проведены противогололедные мероприятия, установлено 6 дорожных знаков |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Никольского сельского поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Мероприятия по выполнению дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий в населенных пунктах» | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Галдина Н.В. | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | в общеобразовательных учреждениях поселения проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения, оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения | - |

### Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования муниципальной программы «Развитие транспортной системы Никольского сельского поселения» за 2014 год

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| 1 | Постановление Администрации Никольского сельского поселения от 15.10.2014 года № 63 «О нормативах финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера ассигнований бюджета сельского поселения на указанные цели». | Утвержден норматив финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2014 год | Администрация Никольского сельского поселения | до 01.03.2014 | 15.10.2014 | В части расчета норматива финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера средств бюджета поселения на указанные цели на 2014 год |
| 2 | Постановление Администрации Никольского сельского поселения от 31.12.2014 года № 104 «О нормативах финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера ассигнований бюджета сельского поселения на указанные цели». | Утвержден норматив финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2015 год | Администрация Никольского сельского поселения | до 01.03.2015 | 31.12.2014 | В части расчета норматива финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера средств бюджета поселения на указанные цели на 2015 год |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |
| 1 | Постановление Администрации Никольского сельского поселения «О нормативах финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера ассигнований бюджета сельского поселения на указанные цели». | Утверждение норматива финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2016 год | Администрация Никольского сельского поселения - | до 31.12.2015 | X | X |

### Таблица 4

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы Никольского сельского поселения» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Никольского сельского поселения» | всего | 181,1 | 38,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 93,0 | 34,8 |
|  |  | бюджет поселения | 88,1 | 3,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Никольского сельского поселения» | всего | 96,7 | 38,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 93,0 | 34,8 |
|  |  | бюджет поселения | 3,7 | 3,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Никольского сельского поселения» | всего | 84,4 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 84,4 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

### Таблица 5

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Никольского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Никольского сельского поселения «Развитие транспортной системы Никольского сельского поселения» в 2014 году |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов бюджета поселения |
|  | областной бюджет | бюджет поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 96,2 | 3,8 | 34,8 | 96,2 | 3,7 | 3,8 |
| ВСЕГО: | 96,2 | 3,8 | 34,8 | 96,2 | 3,7 | 3,8 |