Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Никольского сельского поселения» за I полугодие  2015г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Никольского сельского поселения» |
| 1.1 | Реконструкция водопроводных сетей в х.Никольский Заветинского района | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства | Ведутся работы по реконструкции водопроводных сетей в х.Никольский Заветинского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 12305,3 | 70,6 | 12305,3 |
| 1.2 | Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленного Региональной службы по тарифам области | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства | Повышение удовлетворенности населения Никольского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 726,0 | 0,0 | - |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  |  | 13031,3 | 70,6 | Х |