Российская Федерация

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Никольское сельское поселение»

Администрация Никольского сельского поселения

###### Постановление

№ 49

13.04.2015                                                                                                     х. Никольский

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Никольского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Никольского сельского поселения» за 2014 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Никольского сельского поселения от 06.09.2013 № 91  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Никольского сельского поселения», распоряжением Администрации Никольского сельского поселения от 07.09.2013 № 24 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Никольского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Никольского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Никольского сельского поселения» за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Никольского сельского поселения                                        В.В.Даниленко

Постановление вносит

ведущий специалист по вопросам

муниципального хозяйства

|  | Приложение к постановлению Администрации Никольского сельского поселения от 13.04.2015 № 49 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Никольского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Никольского сельского поселения» за 2014 год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа Никольского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Никольского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Никольского  сельского поселения 17.12.2013 № 130.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Никольского сельского поселения.

Задачи программы:

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным распоряжением Администрации Никольского сельского поселения от 20.12.2013 № 50.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Никольского сельского поселения» было предусмотрено 2 основных мероприятия:

- реконструкция водопроводных сетей в х.Никольский Заветинского района. Данное мероприятие выполнено в полном объеме или 100%;

- Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленного Региональной службы по тарифам области. Данное мероприятие выполнено в полном объеме или 100%;

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы в 2014 году приведены в таблице 2  к настоящему  отчету.

3. Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2014 году не предусматривались.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году  по плану составил 40891,4 тыс. руб., фактическое выполнение составило 40891,4 тыс. руб.

Сведения об использовании средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 3  к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей  (индикаторов).

В 2014 году было запланировано достижение трех показателей (индикаторов) муниципальной программы, по которым были достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в таблице 1 к настоящему отчету.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Никольского сельского поселения сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Никольского сельского поселения»:

1. Постановлением Администрации Никольского сельского поселения от 17.03.2014 № 20 «О внесении изменений в постановление Администрации Никольского сельского поселения от 17.12.2013 № 130 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Никольского сельского поселения». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Никольского сельского поселения  от 06.03.2014 № 55 «О внесении изменений в решение  Собрания депутатов Никольского сельского поселения от 25.12.2013 № 49 «О бюджете Никольского сельского поселения Заветинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

2. Постановлением Администрации Никольского сельского поселения от 20.08.2014 № 74 «О внесении изменений в постановление Администрации Никольского сельского поселения от 17.12.2013 № 130 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Никольского сельского поселения». Причина изменений – перераспределение средств на реализацию программных мероприятий, в соответствии с решением Собрания депутатов Никольского сельского поселения  от 31.07.2014 № 76 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Никольского сельского поселения от 25.12.2013 № 49 «О бюджете Никольского сельского поселения Заветинского района на 2014 год и на плановый период  2015 и 2016 годов».

3. Постановлением Администрации Никольского сельского поселения от 15.10.2014 № 88 «О внесении изменений в постановление Администрации Никольского сельского поселения от 17.12.2013 № 130 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Никольского сельского поселения». Причина изменений – перераспределение средств на реализацию программных мероприятий, в соответствии с решением Собрания депутатов Никольского сельского поселения  от 26.09.2014 № 80 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Никольского сельского поселения от 25.12.2013 № 49 «О бюджете Никольского сельского поселения Заветинского района на 2014 год и на плановый период  2015 и 2016 годов».

4. Постановлением Администрации Никольского сельского поселения от 08.12.2014 № 112 «О внесении изменений в постановление Администрации Никольского сельского поселения от 17.12.2013 № 130 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Никольского сельского поселения». Причина изменений – перераспределение средств на реализацию программных мероприятий, в соответствии с решением Собрания депутатов Никольского сельского поселения  от 04.12.2014 № 91 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Никольского сельского поселения от 25.12.2013 № 49 «О бюджете Никольского сельского поселения Заветинского района на 2014 год и на плановый период  2015 и 2016 годов».

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы в 2014 году выполнены в полном объёме. Денежные ассигнования запланированные на исполнение мероприятий муниципальной программы  были освоены в полном объеме.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения программы, мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась на условиях софинансирования из областного бюджета и бюджета поселения. Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Никольского  сельского поселения приведена таблице 4 к настоящему отчету.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач подпрограммы и муниципальной программы в целом;

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограммы и муниципальной программы в целом» рассчитывается по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = ---------------------- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя муниципальной программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

Сi=30/30=1

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ---------------------------- х 100 %,

n

где:

Р - результативность реализации Муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей Муниципальной программы.

Р=1/1*100=100%

степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы и эффективности использования средств федерального, областного и местного бюджета производится по следующей формуле:

ФРi

П = ----------------------------------- х 100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы областного и местного  бюджета на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные областным бюджетом и Решением собрания депутатов сельского поселения расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

П    = 40891,4/40891,4*100=100%

В целях оценки степени соответствия фактических затрат областного и местного бюджетов на реализацию муниципальной программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности равно 50% и значение показателя полноты использования бюджетных средств равно 100%  то, степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

значения показателя результативности меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств равно 100%, то степень соответствия фактических затрат областного бюджета на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств областного и местного бюджетов на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

П

Э = ----------------------------------- ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств областного и местного бюджетов;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности использования средств областного и местного бюджетов при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования средств областного бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования средств областного бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств областного бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

Э =100/100 =1

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация.  Распоряжением Администрации Никольского сельского поселения от 31.12.2014 № 64 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

### Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Никольского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Никольского сельского поселения»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Никольского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Никольского сельского поселения» |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | - | 30 | 30 | - |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Никольского сельского поселения» |
| 1.1 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | - | 100 | 100 | - |
| 1.2 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | - | 30 | 30 |  |

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Никольского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Никольского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Никольского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие: Реконструкция водопроводных сетей в х.Никольский Заветинского района | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Галдина Н.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 10.01.2014 | весь период | повышение удовлетворенности населения Никольского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | повышение удовлетворенности населения Никольского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно- коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Галдина Н.В. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | повышение удовлетворенности населения Никольского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | повышение удовлетворенности населения Никольского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Никольского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Никольского сельского поселения»

за 2014 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Никольского сельского поселения» | всего | 40891,4 | 40891,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 21007,3 | 21007,3 |
|  |  | областной бюджет | 18330,1 | 18330,1 |
|  |  | бюджет поселения | 1554,0 | 1554,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Никольского сельского поселения» | всего | 40891,4 | 40891,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 21007,3 | 21007,3 |
|  |  | областной бюджет | 18330,1 | 18330,1 |
|  |  | бюджет поселения | 1554,0 | 1554,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства» | всего | 40385,2 | 40385,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 21007,3 | 21007,3 |
|  |  | областной бюджет | 17843,2 | 17843,2 |
|  |  | бюджет поселения | 1534,7 | 1534,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| 1.2 Основное мероприятие | «Возмещение предприятиям жилищно- коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» | всего | 506,2 | 506,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 486,9 | 486,9 |
|  |  | бюджет поселения | 19,3 | 19,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

### Таблица 4

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Никольского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Никольского сельского поселения в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Никольского сельского поселения» |
| --- |
| Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов местного бюджета |
| областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 96,2 | 3,8 | 39337,4 | 96,2 | 1554,0 | 3,8 |

* В соответствии с постановлением Правительства РО от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения", постановлением Администрации РО от 21.08.2012 №1015 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»